# Préambule

Cette proposition fait suite à un échange téléphonique le 2 février avec X Y, directrice financière.

Contexte actuel et besoins

Le développement 2026 de CLient dans le cadre de la mise en conformité de la facturation implique une mise à plat du fonctionnement du système d’information financier pour faire face aux nouveaux besoins :

- Conformité et automatisation de la réception de factures au 01/09/26 : Choix d’une plateforme agréée et intégration des flux dans le processus achats et comptabilité

- Conformité et automatisation de l’émission de factures au 01/09/27 : Client ne sont pas assujettis à la TVA. Une part de la facturation est en B2C et rentre dans le cadre du e-reporting. Le B2B concerne Client pour les reste-à-charge entreprises en complément des règlements OPCO dans le cadre de l’apprentissage. Pour les deux lignes d’activité, l’existant de facturation B2C est effectué depuis 2017 avec la solution PPIT.

- Connexion CRM  ERP : Y a-t-il un enjeu d’automatiser des re-saisies manuelles ?

- Projets financiers : Le projet légal de facturation est-il l’opportunité de chantiers à valeur ajoutée ? Intégration de nouvel ERP ? lecture optique des données des factures achats ? Pilotage centralisé des données ? Utilisation de l’IA ?

Architecture IT actuelle :

  - Aujourd’hui, Client s’appuie sur un ensemble de logiciels et d’outils : CRM, ERP, outils pédagogiques. Quelle part de l’activité reste manuelle ? Basée sur Excel ?

  - Cet ensemble contribue à la professionnalisation de l’activité. Est-il exempt de risques critiques de sécurité, stratégiques et d’exécution ?

  - Les processus de gestion de projet sont-ils bien adaptés pour anticiper les évolutions futures de Client ?

# Objectifs

Dans ce contexte, et en réponse aux nouvelles obligations et aux besoins induits par l’exécution et le développement de l’activité, vous envisagez de réaliser un audit du système d'information actuel centré sur la fonction financière. Cette démarche vise à soutenir l’activité en abordant l'ensemble des enjeux du système financier de manière globale.

Cet audit vise à :

    - établir un état des lieux technique détaillé.

    - identifier les forces et faiblesses opérationnelles existantes.

    - confronter ces constats aux nouveaux besoins.

    - élaborer un plan d’urgence pour optimiser les ressources actuelles.

    - concevoir une architecture du SI pérenne adaptée aux nouvelles exigences et proposer un plan de mise en œuvre y compris sur :

      - La gestion des projets, pouvant aboutir à la mise en place de partenariats et de soutiens financiers,

      - Les ressources humaines et le support au quotidien.

# Notre compréhension du problème et nos premières recommandations :

- Mise à plat de l’organisation des données et de leurs usages.

- L’usage de la solution à venir doit être généralisé, en remplacement des fichiers Excel non centralisés existants.

- La traçabilité des données doit être garantie par la solution.

- Les données doivent être sécurisées, aussi bien par l’authentification des accès que des droits selon les rôles de chacun.

## Plus précisément…

… à la suite de cet audit nous serons amenés à réfléchir aux points suivants en respectant l’ordre de priorités qu’impose la stratégie de développement de Client :

- Benchmark des solutions :

Confirmer (ou non) les solutions type ERP en place, en sélectionner de nouvelles selon les besoins : achats, facturation B2B, recouvrement, comptabilité

Identifier la plateforme agréée pour les factures entrantes

Identifier la plateforme agréée (la même ou non) pour les factures B2B et le e-reporting B2C

…

  - Solutions

Intégration dans le SI financier des solutions sélectionnées à l’issue du benchmark.

Mise en œuvre des plans de remédiation identifiés dans le cadre des audits sécurité et résilience.

  - Intégration globale

Automatiser les échanges de données dans tout l’écosystème des solutions qui constituent le système d’information financier de Client.

Conditions de réalisation :

Équipe :

- Le terrain sera réalisé par Bruno Lartillot.

Calendrier :

- Démarrage dès votre accord.

- Résultats AUDIT entre 3 et 4 semaines après votre accord.

Matériel nécessaires :

- Des temps de call (3/4h par interviewé) sont à prévoir et à organiser pour travailler avec utilisateurs, votre expert-comptable, autres ?

Valeur de l’AUDIT : € 980

Déductible du premier projet > 3 000 €

Déduit de la prestation P-PIT 2026 pour Client  Facturé = 0 €

- Ce budget comprend :

- Audit flash qui va nous permettre de déterminer la capacité de votre architecture, organisation et outillage existant d’exploiter ou non en l’état, dans les conditions requises de sécurité et conformité, les données de votre système d’information financier.

- Recommandations opérationnelles pour l’optimisation de l’architecture actuelle.

- Étude de faisabilité (délais et ressources).

- Ce budget ne comprend pas :

- Les éventuels déplacements hors Paris si nécessaires.

## Annexes

Quelques références professionnelles de Bruno Lartillot

Depuis plus de 10 ans, Bruno Lartillot a démontré ses compétences en architecture IT au sein de P-PIT SAS, se distinguant par une approche axée sur la robustesse, l’agilité et la frugalité. Il a mené des projets d'envergure dans divers secteurs, avec un accent particulier sur les domaines financiers et éducatifs.

### Projets dans le secteur financier

- Développement d’applications transactionnelles : conception et mise en place de solutions spécifiques pour le réseau de distribution, visant à optimiser l’efficacité des transactions.

- Outils et opérations pour les fonctions supports : création d’outils performants permettant de soutenir et d’améliorer les processus internes.

### Projet phare dans le secteur de l’éducation

- Solution tout-en-un pour un modèle de croissance : développement d’un moteur digital permettant de soutenir la croissance rapide d’un établissement, qui a vu le nombre d’étudiants passer de 0 à 5 000 en seulement cinq ans.

### Exemples de réalisations IT par P-PIT

- Mise en œuvre du portail EDI de XEROX pour la gestion dématérialisée des commandes UGAP (centrale d’achats publics), portail qu’il a réalisé, qu’il opère et enrichit depuis 8 ans. La forte culture de service de Bruno, alliée à son expertise technique, sa compréhension fine des enjeux et son agilité ont largement contribué à la réussite et la robustesse de cette offre de service à la fois complexe et sensible pour Xerox.

- Transports genevois - tram de noël : mise en place d'un système de réservation de places pour un événement saisonnier, répondant à des contraintes spécifiques et assurant une confirmation en temps réel.

- Haka Panel : conception d'un CRM avancé dédié au recrutement de panels qualitatifs doté d'un système de tags sophistiqué, il garantit un accès dynamique et optimal aux données.

- Portail des transports neuchâtelois : développement d’un portail permettant de monitorer et d’optimiser le trafic des usagers dans les transports urbains. Ce portail inclut également un baromètre de satisfaction des usagers, maintenu annuellement sur une période de 10 ans.